V1.21 Markus Vogel: erstellt basierend auf Hermes 4, erweitert um Risiken und Rahmenbedingungen.

Abnahmeprotokoll

|  |  |
| --- | --- |
| Klassifizierung \* | Intern |
| Status \*\* | Abgeschlossen |
| Projektname | **Time4You** |
| Projektleiter | **Franjo Franjic** |
| Auftraggeber | **Markus Vogel** |
| Autor | **Franjo Franjic** |
| Gruppe | **Gruppe 6** |
| Klasse | **INAI2a** |
| Kurzbeschreibung | Abnahmeprotokoll für Projekt Time4You |

\* Nicht klassifiziert, Intern, Vertraulich  
\*\* In Arbeit, In Prüfung, Abgeschlossen

**Änderungskontrolle, Prüfung, Genehmigung**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Datum | Beschreibung, Bemerkung | Name oder Rolle |
| 1.1 | 3.12.19 | Erweitert und korrigiert | Franjo Franjic |

**Definitionen, Akronyme und Abkürzungen**

|  |  |
| --- | --- |
| Begriff / Abkürzung | Bedeutung |
|  |  |

**Referenzen**

|  |  |
| --- | --- |
| Erkennungszeichen | Titel, Quelle |
|  |  |

Inhaltsverzeichnis

1 Abnahmegegenstand 3

2 Abnahmebeteiligte 3

3 Grundlagen 3

4 Abnahmeverfahren 3

5 Abnahmekriterien 3

Mängelklassen 3

Definition der Abnahme 4

6 Lieferergebnisse und Mängel 5

7 Abnahmeergebnis 6

8 Unterschrift 6

# Abnahmegegenstand

| Abnahmegegenstand | Beschreibung |
| --- | --- |
| *Springboot Container Applikation mit einfachem Frontend* | *Anwendung eingesetzt in einer Testgruppe, um erstes Feedback einzuholen.* |

# Abnahmebeteiligte

| Rolle | Name |
| --- | --- |
| Auftraggeber / Kunde | Markus Vogel |
| Projektleiter | Franjo Franjic |
| Lieferant | Ursin Künzi & Arbnor Kuqi |

# Grundlagen

| Bezeichnung | Datum |
| --- | --- |
| *Projektantrag* | *08.11.2019* |
| Pflichtenheft | 12.11.2019 |

# Abnahmeverfahren

Das System wird nach dem Einführungskonzept in die Testgruppe eingeführt und nach einer Woche wird ein Feedback von den Beteiligten eingefordert.

# Abnahmekriterien

## Mängelklassen

*Festgestellte Mängel werden in Mängelklassen 0-4 eingestuft*

| Nr. | Mängelklasse |
| --- | --- |
| *0* | *Fehlerfrei* |
| *1* | *Unwesentlicher Mangel* |
| *2* | *Leichter Mangel* |
| *3* | *Schwerer Mangel* |
| *4* | *Kritischer Mangel* |

## Definition der Abnahme

Wird eine Mängelklasse zwischen 0-3 erreicht, kann das System / Produkt unter Vorbehalt abgenommen werden. Zur Behebung der Mängel sind jedoch Massnahmen zu definieren. Eine Nachprüfung ist zwingend.

Werden Mängel der Kategorie 4 festgestellt, muss der Auftragnehmer umgehend Massnahmen treffen, um diese Mängel zu beheben. Der Auftragnehmer hat zudem die erneute Abnahme zu veranlassen.

# Lieferergebnisse und Mängel

| Ref. Nr. | Lieferergebnis – Beschreibung - Anforderung | Mängelklasse | Mängelbeschreibung | Massnahmen | Verantw. | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *01* | *Zeiterfassungssystem*  *Webapplikation mit einfacher Anmeldung und Zeiterfassung* | *2* | *Anmeldung nicht sicher und bisher hardcodiert im System* | *Fehlerkorrektur* | *Ursin Künzi* | *14.12.2019* |

# Abnahmeergebnis

🞏 Das Abnahmeobjekt wurde geprüft ohne Mängelanzeige. Die Abnahme erfolgt ohne Vorbehalt.

🞏 Das Abnahmeobjekt wurde geprüft und unter Vorbehalt abgenommen. Die Mängel sind innerhalb der vorgegebenen Frist zu beheben und die Lösung ist mittels Nachprüfung nochmals abzunehmen.

🞏 Das Abnahmeobjekt wurde geprüft. Die Abnahme wird verweigert.

# Unterschrift

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Funktion | Ort & Datum | Unterschrift |
| ……………………………………… | ………………………………………. | ………………………………………. | …………………………………………. |
| ……………………………………… | ………………………………………. | ………………………………………. | …………………………………………. |
| ……………………………………… | ………………………………………. | ………………………………………. | …………………………………………. |